Администрация

муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального района

Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.03.2018 г.  №  21-р

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожная карта») по реализации

муниципальной программы

МО «Пустомержское сельское  поселение»

«Развитие автомобильных дорог

в Пустомержском сельском поселении»

на 2018 год».

# В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г.  № 196 –ФЗ «О  безопасности  дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007  г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»:

1.Утвердить План мероприятий  («Дорожная карта») администрации муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской области « О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области ««Развитие  автомобильных дорог   Ленинградской области»» в 2018 году (приложение №1)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста     администрации Артемьева А.А.

Глава администрации МО

«Пустомержское   сельское поселение»:                           Л.И.Иванова

| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования " Пустомержское сельское поселение Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2018 году. |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 30 марта текущего финансового года. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2017 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Заключение муниципального контракта на "Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село". | В срок до 01.06.2017 |  | Подрядная организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село | В срок до 01.08..2017 | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. |  | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  | Администрация муниципального образования " Пустомержское сельское поселение" Кингисеппского района Ленинградской области |
|  |  |  | Глава Администрации |  |
|  |  |  | ___________ / Иванова Л.И./ |  |
|  |  |  | МП |  |