

**Администрация**

**муниципального образования**

**«Пустомержское сельское поселение»**

**Кингисеппского муниципального района**

**Ленинградской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 12.04.2018 года № 26 – р

О проведении месячника по благоустройству

и санитарному содержанию территории МО

«Пустомержское сельское поселении» в 2018 году

и проведение экологического субботника « Единый

день благоустройства» на территории МО

« Пустомержское сельское поселение».

 С целью повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО « Пустомержское сельское поселение», придомовых территорий, а так же, прилегающих территорий предприятий с привлечения жителей к уборке территорий по месту жительства и работы:

1. Провести с 12.04.2018 года по 12.05.2018 года месячник по благоустройству и санитарному состоянию территории МО « Пустомержское сельское поселение».
2. Провести 21 апреля 2018 года экологический субботник « Единый день благоустройства» на территории МО « Пустомержское сельское поселение», уделив особое внимание подготовке к празднованию Дня Победы 9 мая 2018 года.
3. Для подготовки и проведения месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории, создать штаб по проведению ( приложение № 1).
4. Разработать план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории, довести до сведения руководителей предприятий и организаций ( приложение № 2).
5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов о целях и задачах месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории.
6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности организовать уборку закрепленной подведомственной территории.
7. Собственникам и арендаторам торговых помещений произвести уборку прилегающих территорий в пределах зон санитарной очистки ( 5 метров) по населенным пунктам:

д.Б.Пустомержа, п.ст.Веймарн, д.Онстопель, п.Ивановское.

 7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава администрации: Л.И.Иванова

Исп: Кронова О.Г.

тел.6 43 66

Приложение № 2

к распоряжению № 26-р от 12.04. 2018 г.

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**ТЕРРИТОРИИ ПУСТОМЕРЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| 1 | -уборка территории у здания администрации, обрезка кустарников;-уборка территории братского захоронения пос.Ивановское, д.Мануйлово ;-проведение субботников по уборке населенных пунктов поселения ;- проведение работ по уборке придорожных канав и несанкционированных свалок; | до 05.05.2018г. | Л.И. Иванова |
| 2 | -уборка производственных территорий ;-уборка территории у здания администрации и придорожной канавы до фермы; -уборка территории за зданием торгового центра; | до 05.05.2018г. |  С.В.Гурченко |
| 3 | -уборка территории у школы; -уборка и благоустройство территории у памятной стелы д.Б. Пустомержа; -уборка территории парка д.Б. Пустомержа, обрезка кустарников;  | до 05.05.2018г. |  А.А.Федулов |
| 4 | -уборка и благоустройство закрепленной территории у дома культуры; | до 30.04.2018 г. | Н.А.Максимова |
| 5 | - уборка территории, ремонт и окраска игровых форм;-уборка прилегающей территории к садику; | до 30.04.2018г. | О.С. Силантьева |
| 6 | -благоустройство территории д.Б. Пустомержа, обрезка кустарника, побелка деревьев, паребриков;-окраска спортивных и игровых сооружений на детских площадках д.Б. Пустомержа, д.Мануйлово;-покраска и ремонт площадок для сушки белья;-ремонт скамеек;-дополнительное озеленение территории у домов;-разбивка клумб, посадка цветов;-благоустройство закрепленных территорий; | до 05.05.2018 г. | М.А.Запорожан |
| 7 | - уборка прилегающей территории;-установка урн у торговых ларей; | до 30.04.2018г. | Руководители торговых павильонов и ларьков |
| 8 | -уборка и благоустройство производственной территории возле котельной № 16; | до 05.05.2018г. | М.И.Безверхний |
| 9 | -уборка территорий возле автобусных остановок ; - уборка территории братского захоронения на 71 км. и мемориального камня в Ново-Ленинском; | до 05.05.2018 г. | П.М.Николаев |
| 10 | - уборка территории вокруг мясокомбината- уборка придорожных канав дороги от очистных сооружений до д.Именицы; | до 05.05.2018г. | Л.А.Лютов |
| 11 | -уборка территории вдоль железнодорожных путей, здания вокзала станции;-уборка территории прилегающей к железнодорожному переезду ; | до 05.05.2018г. |  Н.А.Неверова |
| 12 | - проведение субботников по уборке территорий возле домов по избирательным округам д.Б.Пустомержа и другим населенным пунктам;  | до 05.05.2018 г. | Депутаты по избирательным округам |

 Приложение № 1

 к решению № 26-р от 12.04.2018 г.

**Ш Т А Б**

по проведению месячника по благоустройству и санитарному

содержанию территории МО « Пустомержское сельское поселение»

1. Барсуков Д.А..- глава МО « Пустомержское сельское поселение»
2. Запорожан М.А. – инженер участка № 2 ЖХ д.Б.Пустомержа
3. Иванова Л.И. – глава администрации МО « Пустомержское сельское поселение»
4. Федулов А.А. – директор Пустомержской СОШ
5. Силантьева О.С. – заведующая Пустомержским ДОУ
6. Неверова Н.А.- начальник железнодорожной станции Веймарн
7. Гурченко С.В..- директор ЗАО « Племзавод « Агро-Балт»
8. Николаев П.М. – мастер Мануйловского ДУ
9. Лютов Л.А.– директор мясокомбината « Нейма»