**Форма 1**

 **Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года**

**Администрация муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя  | Примечания (пояснения) |
| 1 | **Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер.Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы** |  Наличие проектно-сметной документации на объект | - | - | Заключен муниципальный контракт № 0145300003117000013 от 08.02.2018 года. **Срок подготовки проектно-сметной документации-08.08.18г.Проект не подготовлен в связи с техническими проблемами. Подготовлено со стороны исполнителя доп.соглашение на продление срока работ и сумм финансирования.** |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | - | - |
| 2 | **Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К 1 до колодца К 11 в дер.Большая Пустомержа** | Протяженность отремонтированных (замененных) участков сетей (п.м.) | 0 | 897 п.м. | Работы выполнены.Идет подготовка исполнительной документации |
| Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах (%) | 80% | 60% |
| 3 |  **Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 в дер.Мануйлово** | Протяженность отремонтированных (замененных) участков сетей (п.м.) | 0 | 160 п.м. | Работы выполнены и оплаченыСоответствие этапам дорожной карты. |
| Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах (%) | 76% | 63% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Администрация:**Глава администрации муниципального образования « Пустомержское сельское поселение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Иванова 04.10.2018г. |  |   |
|  |  |  |