Приложение 2

к Соглашению

 от 18.02.2019 года № 3/ 93

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**Администрации муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |  |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы****« Поддержание и улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** |  |
| 1. | Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | 2019 год | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования |  |
|  **Подготовительные работы** |  |
| 1.1 | Подготовка сметной документации | 1 квартал 2019 года | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Смета на проведение работ по ремонту дворовой территории | **Смета подготовлена** |
| 1.2 | Проведение проверки сметной стоимости работ | 2 квартал 2019 года | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Получение положительного заключения  |  |
| 1.3 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Подготовка конкурсной документации,заключение муниципального контракта |  |
| 2. | **Проведение ремонтных работ** |  |
| 2.1 | Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда № 3. | 3 квартал 2019 | Подрядная организация | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 2.2 | Приемка работ в порядке установленном контрактом | В сроки установленные контрактом | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |  |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы****« Поддержание и улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования» Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»** |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  | Весь период | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Фотоотчеты,размещение информации на официальном сайте МО «Пустомержское сельское поселение» | Весь период |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2019 года  | Администрация МО« Пустомержское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом. | Отчет на 01.04.2019 года подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО « Пустомержское сельское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка на 01.04.2019 года не требуется |

Глава администрации: Л.И.Иванова