Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)   «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 2019 год | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Заключение муниципального контракта | По состоянию на 01.07.2019 года ведется подготовка аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по  Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования ул.Дивенская и ул.Восточная д.Торма | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Прием объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет на 01.07.2019г. подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка на 01.07.2019 года не требуется |

Глава администрации: / Л.И.Иванова /