Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 2019 год | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  | Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 3 квартал 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 06.08.2019 года № 014530003119000005 |
| 1.2. | Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация |  Восстановление щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования ул.Дивенская и ул.Восточная д.Торма | Выполнены работы по восстановлению щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная  |
| 1.3. | Прием объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки работ от 03.09.2019 года №1 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Весь период | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района | Фотоотчеты, размещение информации на официальном сайте МО «Пустомержское сельское поселение» | Фотоотчеты и информация по выполнению мероприятия размещены на официальном сайте МО «Пустомержское сельское поселение» |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ |  Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  | Акт приемки законченных работ по ремонту | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ №1 от 03.09.2019 года, п/п №1355,1356 от 03.10.2019 года, п/п № 1580 от 21.11.2019г. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  |  Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 ,01.01.2020подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  |  Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка на 01.01.2020 года не требуется |

 Глава администрации: / Д.А.Бобрецов /