# УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному

самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

п(приложение 6 )

ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год администрации МО «Пустомержское сельское поселение»

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д.Большая Пустомержа | 1008270,45 | 198731,25 | 10000,00 | 1008270,45 | 198731,25 | 0 | 1008270,45 | 112030,05 | 0 | 0 | ООО «СтройНерудИнвест» | № 0145300003117000002 от 29.05. 2017г. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д.Большая Пустомержа | 1120300,50 | 1120300,50 | Сч.№ 8 от 06.0.7.2017г.,КС-1 № 1 ,КС-2 № 1 от 30.06.2017г.,акт н от 30.06. 2017г. | 100 |
| Устройство дождеприемных колодцев у домов № 14 и № 15 д.Б.Пустомержа | 78729,55 | 21268,75 | 0 | 78729,55 | 21268,75 | 0 | 78729,55 | 21268,75 | 0 | 0 | ООО «СтройНерудИнвест» | № 06/10-17 от 06.10. 2017г. | Устройство дождеприемных колодцев у домов № 14 и № 15 д.Б.Пустомержа | 99998,30 | 99998,30 | Сч.24 от 10. 10. 2017г., акт № 1 от 10. 10. 2017г. | 100 |
| Итого | 1087000,00 | 220000,00 | 10000,00 | 1087000,00 | 220000,00 | 0 | 1087000,00 | 133298,80 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| Глава администрации поселения __________ Л.И.Иванова (подпись) (фамилия, инициалы) Председатель комитета финансов Администрации МО «Кингисеппский Муниципальный район» ___________ Н.С.Корнеева (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Петрова И.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) 64-294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 декабря 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

2017 года № __

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д.Большая Пустомержа | кв.м. | 441 | 441 |
|  | Устройство дождеприемных колодцев у домов № 14 и № 15 д.Б.Пустомержа | шт. | 2 | 2 |